## Slide 1: 更多的买卖，最少的伤害 ——二手交易平台
小组成员：郭海（组长）
郭明周
池圳炼
傅丹霞
梁海琪
陈光科

## Slide 2: 一、问题定义
提供一个在校大学生闲置物品转让、求购的平台。
实现了物品的浏览、发布、求购、收藏以及第三方登录等功能。

## Slide 3: 二、可行性分析
1、技术可行性：通过搭建服务器，使用相关的技术，开发一个简单的二 手物品交易网站。
2、经济可行性：大学生二手物品交易是一个很好的市场，特别是对于二 手书等资源的再利用，具有一定的经济效益。
3、操作可行性：界面良好、操作简单的系统，以用户为主。

## Slide 4: 三、主要完成的功能
商品展示模块
  商品列表，可点击收藏
  商品详情，留言，购买
用户服务模块
  商品论坛，发帖可介绍可介绍自己的闲置物品，可发布自己购买的链接或者自己使用的展示图
用户发布商品模块
  发布闲置商品页面
  图片多张选取
  图片剪裁
  添加标签
  添加微信，朋友圈，微博分享

## Slide 5: 三、主要完成的功能
个人中心模块
  个人中心展示
    头像上传
  个人资料
    昵称
    性别
    生日
    绑定手机号
  历史记录
    管理购买的商品
    管理发布的商品
  我的关注和收藏
    可取消关注和收藏
  设置界面
登录注册模块
分享模块
  添加微信，朋友圈，微博分享

## Slide 6: 三、主要完成的功能
管理员模块
  管理用户：拉黑、删除
  商品管理：审核、下架等
  公告

## Slide 7: 四、时间进度安排
第5周：流程图设计
第6周：功能接口与数据库设计
第7周：原型图设计
第8-10周：编写代码
第11-12周：测试改进
第13周：发布
第14周：编写文档
第15周：上交作业

## Slide 8: 五、各成员任务安排
前端+美工：丹霞、海琪、圳炼
后台+数据库设计：郭海、明周
服务器搭建：郭海、明周
文档：全组成员
测试：全组成员
汇报：由老师随机抽取成员进行项目情况汇报
技术顾问：光科